סיכום פגישה / Meeting Summary

| תאריך / Date | 17 March 2026 | מיקום / Format | Zoom |
| --- | --- | --- | --- |
| משתתפים / Att. | אלון בטלר, בן עקיבא, דנה כהן | משך / Duration | 45 min |

# החלטות  / Key Decisions

- אימוץ Claude כפלטפורמת AI ראשית — לאחר סקירת שלוש אלטרנטיבות, הוחלט להתחיל פיילוט עם Claude לצוות התפעול.

- הקצאת תקציב $15K לפיילוט Q2 — תקציב מאושר מקו הדיגיטציה. דנה תכין תוכנית עבודה.

- דחיית החלפת מערכת CRM ל-Q3 — אלון ביקש להמתין לתוצאות פיילוט ה-AI לפני קבלת החלטה על CRM.

# סיכום דיון  / Discussion Summary

- אלון הציג את חזון הדיגיטציה ל-2026-2027: אוטומציה של 60% מתהליכי התביעות תוך שנתיים. AI הוא מרכיב מפתח.

- בן סקר את תוצאות ההערכה הטכנולוגית: Claude מוביל בעיבוד עברית, אבטחת מידע, ועלות-תועלת לעומת GPT-4 ו-Gemini.

- דנה העלתה חשש לגבי עקומת הלמידה של הצוות. הוחלט על תוכנית Champion — שני אנשי צוות שיקבלו הכשרה מעמיקה תחילה.

- נדונה סוגיית הרגולציה: יש לוודא עמידה בדרישות EIOPA ו-AI Act לפני הרחבה מעבר לפיילוט.

# משימות  / Action Items

| # | משימה / Action | אחראי / Owner | תאריך יעד / Due | סטטוס / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | הכנת תוכנית עבודה לפיילוט Claude | דנה כהן | 24 Mar 2026 | בתהליך |
| 2 | הגדרת KPIs למדידת הצלחת הפיילוט | בן עקיבא | 28 Mar 2026 | טרם החל |
| 3 | סקירת דרישות רגולטוריות (EIOPA, AI Act) | בן עקיבא | 7 Apr 2026 | טרם החל |
| 4 | בחירת 2 Champions מצוות התפעול | דנה כהן | 31 Mar 2026 | בתהליך |
| 5 | הצגת עדכון ביניים לאלון | בן עקיבא | 15 May 2026 | מתוכנן |

# שאלות פתוחות  / Open Questions

- האם נדרש אישור מהמפקח על הביטוח לשימוש ב-AI בתהליכי תביעות?

- מהו ה-SLA הנדרש מ-Anthropic לזמינות ותמיכה ב-Enterprise?

- כיצד להגדיר גבולות ברורים למה שה-AI רשאי להחליט באופן עצמאי?

# פגישה הבאה  / Next Meeting

| תאריך / Date | 31 March 2026, 10:00 |
| --- | --- |
| מיקום / Format | Zoom |
| אג'נדה מוצעת / Agenda | סקירת תוכנית עבודה לפיילוט, אישור KPIs, עדכון רגולטורי |