מודרניזציה של מערכת ה-CRM

CRM Modernization Initiative

| האתגר The Challenge | הגישה The Approach | השפעה צפויה Expected Impact |
| --- | --- | --- |
| מערכת ה-CRM הנוכחית הוטמעה לפני שמונה שנים ואינה תומכת בתהליכים דיגיטליים מודרניים. זמן ממוצע לפתיחת תיק לקוח חדש עומד על 23 דקות — פי שלושה מהממוצע בתעשייה. שילוב נתונים בין מערכת התביעות למערכת ה-CRM דורש עבודה ידנית, מה שמוביל לטעויות ולעיכובים בשירות הלקוח. שביעות הרצון של סוכנים מהכלי ירדה ל-54% בסקר האחרון. | מעבר לפלטפורמת CRM מודולרית מבוססת ענן עם API-first architecture. הטמעה בשלושה שלבים: סוכנים, תביעות, חיתום — עם שמירה על המשכיות עסקית לאורך כל התהליך. שילוב יכולות AI לאוטומציה של תהליכים חוזרים והפקת תובנות בזמן אמת. | -65% זמן פתיחת תיק +40% שביעות רצון סוכנים $2.1M חיסכון שנתי צפוי |

| לוח זמנים / Timeline |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 2026 אפיון ובחירת ספק | Q3 2026 פיילוט — מודול סוכנים | Q4 2026 הטמעה — תביעות וחיתום | Q1 2027 השקה מלאה ואופטימיזציה |